项目需求表

| 需求发起 | 需求内容 | 发起人签字确认： |
| --- | --- | --- |
|  | 发起人：陶念念、韩昊、周志敏 |  |
|  | 发起日期：2020.07.13 | 接收人签字确认： |
|  | 需求内容概述： 1.海报加的个人信息是白字，而且很小，在画面上不明显，不易看清楚； 2.视频素材无法下载，只能分享链接，且无法加入个人信息； 3.从保存图片出来之后，屏幕就卡住了； 4. 商学院课程下面的学习人数和时间显示的字体效果一致，看起来有点混乱，建议区分开来； 5. 传奇风采里，传奇对比照下面的查看更多打不开； 6. 市场部建议，增加产品问与答；展现形式链接到传奇商学院。传奇国际商学院打造“产品问与答”以添加副文本可编辑形式以一问一答的形式展示出； 7. 素材库添加带有尺寸的图片，或者点击图片后有对应尺寸下载； 8. 商学院增加视频上传； 9. 传奇资讯—分享链接到朋友圈或者群里，分享首图需设定尺寸手动上传; 10. 传奇国际商学院，各课程专栏不能混在一起，要区分初期，中级，高阶，同时“产品问与答”可以作为首推宣传专业试点课程； |  |
| 功能确认 | 确认内容 | 设计者签字确认： |
|  | 确认人：陶念念、黄艳梅、周志敏 |  |
|  | 确认日期：2020.07.16 | 需求人签字确认： |
|  | 确认内容概述： 1. 海报加名片时字体可选颜色、效果图中姓名手机号字体加粗、名片各元素（头像、姓名、手机号、二维码）可以自由变换位置、缩放、旋转； 进度：开发中 预计上线时间：2020.07.31 2. 添加素材视频、音频下载功能引导用户到网页下载； 进度：效果图已出，等待开发 预计上线时间：2020.07.24 3. 优化保存图片出来之后，屏幕就卡住的问题（选中效果未取消所致）； 进度：已优化 预计上线时间：2020.07.21 4. 商学院课程下的“学习人数”与“发布时间”做UI区分； 进度：已完成，内测中 预计上线时间：2020.07.21 5. 传奇风采对比照下面的查看更多链接到“素材库”； 已上线 6. 后台新建课程时，将课程描述输入框更换为富文本框，可灵活编辑所需内容，扫码预览； 进度：前端效果图已出，开发中 预计上线时间：2020.07.24 7. 素材新增文件素材，可下载，即引导用户到网页下载； 进度：效果图已出，等待开发 预计上线时间：2020.07.31 8.商学院增加视频课程； 进度：效果图已出，等待开发 预计上线时间：2020.07.24 9.传奇资讯在后台新建资讯时，新增分享图标设置的功能。 进度：效果图已出，等待开发 预计上线时间：2020.07.31 10.商学院页面新增分类栏，分类数为4~8个。 进度：效果图已出，等待开发 预计上线时间：2020.07.24 以上方案原型已制作完成，并已发送给需求提出方确认 |  |
| 项目验收 | 验收内容 | 交付人签字确认： |
|  | 验收人： |  |
|  | 验收时间： | 验收人签字确认： |
|  | 验收内容概述： |  |

备注：

1. 关于“渠道推广计划以文件夹的形式放到app系统和微官网，便于代理商检索”提议，由于需求方想新增资讯分类、前端按分类显示不同版块、新增资讯搜索功能，所以该需求待进一步讨论；

2. 以上需求，发起人期望在2020.07.31~8.5 之前上线。